Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | ConYapa |
| --- | --- |
| Proyecto | ConYapa - Mapa de ferias |

Información de la reunión:

| Lugar | ConYapa HQ |
| --- | --- |
| Fecha | 29-05-2026 |
| Número de iteración / sprint | 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Samuel Parra Constanza Paez Guisela Herranz |
| Personas que asistieron a la reunión | Samuel Parra Constanza Paez Guisela Herranz |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Desarrollo paralelo en github. - Reuniones periódicas de trabajo. - El equipo se apegó exitosamente al calendario de trabajo. - Los desarrolladores se repartieron equitativa y eficazmente las tareas. - Seguimiento de los documentos ágiles (sprint backlog, product backlog). | - No consideración de información clave del funcionamiento de las ferias, por lo que se debió realizar una modificación de la base de datos en etapa intermedia del desarrollo. - Algunas pantallas definidas de una forma en el mockup resultaban no ser tan viables en la etapa de desarrollo. | - Planificación más estructurada de los aspectos clave de cada pantalla. - Definición clara de la experiencia de usuario y viaje de usuario en la plataforma. - Investigación profunda previo al desarrollo del módulo de Inteligencia Artificial para evitar errores en su implementación. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.