Plan de Pruebas

Portafolio de Título

“ConYapa”

Fecha:[30/05/2026]

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/05/2026 | Plan inicial | Samuel Parra |
| 1.1 | 25/05/2026 | Correcciones | Constanza Paez |
| 1.2 | 29/05/2026 | Plan final | Guisela Herranz |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | ConYapa |
| Fecha de Inicio | 01-04-2026 |
| Fecha de Término | 21-07-2026 |
| Caso N° | NA |
| Patrocinador principal | GOREM |
| Docente | Fabian Saldaño |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.209.275-2 | Samuel Parra | sa.parrac@duocuc.cl |
| 19.525.477-k | Constanza Paez | con.paez@duocuc.cl |
| 19.515.448-1 | Guisela Herranz | gu.herranz@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El presente documento tiene como finalidad asegurar que la experiencia de usuario final se corresponda con la planificada, asegurando estándares de calidad y completitud de las funcionalidades.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Las historias de usuario (requisitos) a probar se listan a continuación: - HU-CL-01 Como un cliente necesito ver un mapa de ferias activas según mi ubicación con la finalidad de saber dónde comprar hoy. - HU-CL-02 Como un cliente necesito ver qué productos ofrece un feriante específico, qué días se instala y en qué ferias con la finalidad de saber dónde puedo conseguir sus productos. - HU-CL-06 Como un cliente necesito elaborar una lista de compras con la finalidad de organizar mis compras y poder consultarla cuando voy a la feria. - HU-FE-01 Como un feriante necesito crear mi perfil de feriante, con rubro e información necesaria con la finalidad de que los clientes puedan encontrarme fácilmente. - HU-MU-01 Como un administrador municipal necesito revisar la documentación de los feriantes nuevos con la finalidad de aprobar su perfil en la plataforma. - HU-CL-07 Como un cliente necesito poder resolver dudas con un asistente inteligente con la finalidad de obtener información clave de manera rápida y sencilla. En consecuencia, los módulos de software a probar son: - Módulo de mapas - Módulo de feriantes - Módulo de lista de compras - Módulo de administrador - Módulo de chatbot

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| Tester | Realizar las pruebas y documentar los resultados | Ejecución efectiva y documentación del resultado final. |
| Designer | Diseñar los métodos y estructura de las pruebas | Planificación, estructuración y modelación. |
| Developer | Encargado del entorno de desarrollo de las pruebas | Disponer del ambiente necesario, realización de fixes para llevar a cabo las pruebas satisfactoriamente. |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

El equipo llevará a cabo pruebas del tipo manual, es decir, realizadas en un entorno que represente la vista final del usuario, evaluando los resultados en términos de experiencia de usuario. En particular, las pruebas a realizar se subdividen en las siguientes categorías: - Pruebas de funcionalidad (Módulo realiza la acción) - Ver mapa y filtrar por distancia (cliente) - Ver feriantes y filtrar por comuna (cliente) - Elaborar lista de compras (cliente) - Consultar chatbot (cliente) - Crear perfil de feriante (feriante) - Aprobar / Rechazar feriante (administrador) - Pruebas de calidad (Módulo realiza la acción rápida y eficazmente) - Tiempo de carga de las pantallas menor a 5 segundos - Tiempo de refresco al usar filtros menor a 5 segundos - Pruebas de escenarios adversos (Módulo maneja errores correctamente) - Sitio no permite registrar 2 usuarios iguales - Sitio no permite registro si faltan campos obligatorios

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Se realizarán pruebas manuales, recurriendo a la estrategia BDD (Behavior Driven Development). En este sentido , las actividades sus respectivos responsables son: - Definición estructuras de las pruebas - Designer - Definición de pruebas específicas estrategia BDD - Designer - Definición del proceso de testing - Designer - Disposición del documento de pruebas en sitio compartido - Designer

Definición del proceso de testing Listar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

Para llevar a cabo las pruebas, se elabora el siguiente proceso de pruebas: - Levantamiento del ambiente de pruebas - Developer - Ejecución de la prueba manual - Tester - Documentación de los resultados en el documento de pruebas - Tester En caso de obtener resultados insatisfactorios en la prueba, le siguen los siguientes pasos: - Envío del resultado a Developer para realizar los cambios necesarios - Designer - Realización de los cambios - Developer - Solicitar al tester volver a realizar prueba en el siguiente ciclo - Designer Se repite el proceso hasta obtener una prueba satisfactoria.

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

Se realizarán 3 ciclos de pruebas, conforme se avanza con el desarrollo de los módulos: Ciclo 1: - Pruebas de funcionalidad - Ver mapa y filtrar por distancia (cliente) - Ver feriantes y filtrar por comuna (cliente) - Pruebas de escenarios adversos - Sitio no permite registrar 2 usuarios iguales - Sitio no permite registro si faltan campos obligatorios Ciclo 2: - Pruebas de funcionalidad - Elaborar lista de compras (cliente) - Crear perfil de feriante (feriante) - Aprobar / Rechazar feriante (administrador) - Pruebas insatisfactorias del ciclo anterior. Ciclo 3: - Pruebas de funcionalidad - Consultar chatbot (cliente) - Pruebas de calidad - Tiempo de carga de las pantallas menor a 5 segundos - Tiempo de refresco al usar filtros menor a 5 segundos - Pruebas insatisfactorias de los ciclos anteriores.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

- Definición estructuras de las pruebas - Designer - Duración: 1 Día - Fecha: 20-05-2026 - Definición de pruebas específicas estrategia BDD - Designer - Duración: 1 Día - Fecha: 21-05-2026 - Definición del proceso de testing - Designer - Duración: 1 Día - Fecha: 20-05-2026 - Disposición del documento de pruebas en sitio compartido - Designer - Duración: 1 hora - Fecha: 21-05-2026 - Primer ciclo de pruebas - Equipo completo - Duración: 1 Día - Fecha: 22-05-2026 - Segundo ciclo de pruebas - Equipo completo - Duración: 1 Día - Fecha: 29-05-2026 - Tercer ciclo de pruebas - Equipo completo - Duración: 1 Día - Fecha: 08-06-2026

Carta Gantt Plan de Pruebas

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud |  |  |  |  |  |  |
|  | Bajo | Bajo | Crítico | Alto | Alto | Error en diseño del proceso de testeo |
|  | Bajo | Bajo | Alto | Medio | Medio | Entorno de pruebas no disponibilizado |
|  | Bajo | Bajo | Alto | Alto | Medio | No realización de cambios necesarios para el siguiente ciclo |
|  | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Crítico | Resultados Insatisfactorios para las pruebas |
|  | Crítico | Alto | Bajo | Bajo | Bajo | Cambios en los requisitos de software |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Bajo | Requiere ligera reestructuración, solución rápida, baja posibilidad de atraso en el calendario. |
| Medio | Se deben desplegar medidas de mitigación, implica menor holgura de tiempos de trabajo. |
| Alto | Alta posibilidad de atraso en el calendario de trabajo, implica dedicar mayor cantidad de horas, alteración de planificación. |
| Crítico | Atraso seguro en el calendario de trabajo, alto nivel alteración de la planificación. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de pruebas | Documento de planificación y estructuración del plan de pruebas |
| Carta Gantt plan de pruebas Carta Gantt Plan de Pruebas | Documento de calendarización del plan de pruebas |
| Resultados plan de pruebas Resultados plan de pruebas | Planilla de documentación de los resultados de los ciclos del plan de pruebas |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Margen de tolerancia de aceptación de defectos: - Para las pruebas de funcionalidad y de escenarios adversos, no hay margen de tolerancia, se deben cumplir a cabalidad. - Para las pruebas de calidad, se admite un 15% de desviación del objetivo. Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas: - 100% de las pruebas realizadas. - 100% de las pruebas realizadas satisfactoriamente. - menos de un 15% de desviación del objetivo en pruebas de calidad.