Acta de Constitución

Con Yapa – Plataforma web de ferias libres

Constanza Páez

Guisela Herranz

Samuel Parra

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	4

Descripción del producto	4

Solución Propuesta	4

Objetivos del proyecto	5

Objetivos de desarrollo	5

Entregables	6

Descripción del sistema	7

Requerimientos de alto nivel	7

Premisas y restricciones	7

Riesgos iniciales de alto nivel	7

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	7

Tipo de Interfaz de Hardware	7

Tipo de Interfaz de Software	7

Tipo de Interfaz de Usuario	7

Requisitos de aprobación del proyecto	8

Aprobaciones y control de cambios	8

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | Con Yapa |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Con Yapa - Plataforma web de ferias libres |
|  | Fecha de inicio/fin | 11/03/2026 - 21/07/2026 |
|  | Cliente | Gobierno Regional Metropolitano (GOREM) |
|  | Patrocinador principal | Fabián Saldaño Pérez |
|  | Jefe de Proyecto | Constanza Páez |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Jose Ignacio Gutiérrez | Jefe Departamento de Informática en Gobierno Regional de Santiago | Informática |
| Fabián Saldaño Pérez | Docente | DuocUC |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Constanza Páez | Jefe de Proyecto | Gerencia de proyectos |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientes finales (vecinos) | Externo | Usuario (Cliente) | - |
| Feriantes | Externo | Usuario (Feriante) | - |
| Administrador Municipal | Interno | Gestor del sistema | Municipio |
| Equipo de desarrollo | Interno | Desarrolladores | TI |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Planificación | 01/04/2026 |
| Desarrollo de la aplicación | 06/06/2026 |
| Pruebas de calidad | 03/07/2026 |
| Implementación | 21/07/2026 |

## Presupuesto estimado

- Ítem: Diseño UI/UX - Planificación - Descripción: Diseño en Figma, Prototipado y Documentación - Horas: 40h - Costo (USD): $800 - Ítem: Desarrollo Frontend - Descripción: Construcción de Web App (React) e integración de Mapas. - Horas: 120h - Costo (USD): $2,400 - Ítem: Desarrollo Backend - Descripción: API, Lógica de Negocio y Base de Datos - Horas: 100h - Costo (USD): $2,000 - Ítem: Integración IA - Descripción: Configuración de prompts, embeddings y Dashboards. - Horas: 60h - Costo (USD):$1,500 - Ítem: Technical Lead - Descripción:Responsable de la supervisión técnica del proyecto, apoyo en decisiones tecnológicas y resolución de problemas durante el desarrollo. - Horas: 40h - Costo (USD): $1,500 - Ítem: Costo de arriendo (subscripción) - Descripción: Costos asociados al uso de servicios necesarios para el funcionamiento del sistema, como infraestructura en la nube (hosting), APIs de mapas e inteligencia artificial, y posibles herramientas de apoyo para el desarrollo y despliegue. - Horas: No aplica (servicio externo) - Costo (USD): 200 TOTAL CAPEX 320h $8,400 Modelo de venta: El sistema tendrá un modelo de negocio basado en suscripción, orientado principalmente a entidades como municipalidades o administradores, quienes podrán acceder a funcionalidades avanzadas de gestión, validación de información y administración de feriantes. Los usuarios finales podrán utilizar la plataforma de forma gratuita para consultar información sobre ferias, manteniendo así un modelo tipo freemium.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Digitalizar y centralizar la información de ferias libres en Chile. - Facilitar el acceso de los ciudadanos a datos actualizados sobre ferias, horarios y productos disponibles. - Fomentar la economía local apoyando la visibilidad de feriantes. - Mejorar la experiencia de compra en ferias libres mediante el uso de tecnología e inteligencia artificial.

## Justificación del proyecto – Contexto

Las ferias libres son un pilar fundamental del comercio local en Chile, sin embargo, los consumidores no cuentan con una fuente centralizada y confiable de información sobre su ubicación, horarios, productos disponibles y calidad percibida. La ausencia de esta información provoca que muchos ciudadanos no visiten ferias cercanas o que tengan una experiencia de compra poco satisfactoria por falta de conocimiento previo. El proyecto Con Yapa surge para llenar este vacío tecnológico y social.

## Problema-Necesidad

Actualmente no existe una plataforma consolidada que permita a los vecinos: - Conocer las ferias libres cercanas a su ubicación. - Consultar horarios y días de funcionamiento actualizados. - Leer reseñas y calificaciones de otros usuarios sobre precios, variedad y afluencia. - Recibir recomendaciones personalizadas basadas en sus preferencias de productos. Esta brecha de información afecta tanto a los consumidores (que no aprovechan la oferta local) como a los feriantes (que no tienen visibilidad digital de su negocio).

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Con Yapa es una plataforma web que centraliza y digitaliza la información de las ferias libres de Santiago a través de seis pilares funcionales: - Mapa interactivo y búsqueda: los usuarios localizan ferias por mapa, filtran por comuna o usan búsqueda en lenguaje natural mediante IA y chatbot. - Perfil de feriantes: cada feriante puede inscribirse, publicar sus productos, rubros y las ferias en que participa, ganando visibilidad digital. - Lista de compras inteligente: el usuario registra los productos que necesita y el sistema verifica si feriantes cercanos inscritos los ofrecen. - Reseñas y calificaciones: los clientes evalúan ferias y feriantes con estrellas y campos adicionales (precio, variedad, afluencia, tipo de pago, comentario), aportando transparencia a la comunidad. - Recorridos virtuales: galería de imágenes y vista previa de los puestos de cada feria, permitiendo explorarlos de forma remota antes de asistir presencialmente. - Asistente con IA: chatbot que responde consultas en lenguaje natural sobre ferias cercanas, disponibilidad de productos y recomendaciones personalizadas.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Regiones del País | 1 Región (Metropolitana) |
| Módulos de la aplicación | 5 Módulos de interacción usuario-servidor. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Disponibilidad del Servicio | 99.5% de disponibilidad mensual. |
| Rendimiento de Mapas | < 2.5 segundos en redes 4G. |
| Escalabilidad | Soporte de 100 usuarios concurrentes sin degradación. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma (* Actividades del roadmap e indicador = fecha) |  |
| Definición y Diseño | Semana 5 del proyecto |
| Desarrollo | Semana 11 del proyecto. |
| Pruebas y despliegue | Semana 18 del proyecto. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Tiempo desde el diseño a funcionalidad desplegada. | < 30 días por módulo funcional. |
| Corrección de Errores | < 72 horas desde detección en QA. |
| Eficiencia de Despliegue | < 10 minutos por actualización. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Apego al CapEx |  | < 5% de desviación del costo inicial. |
| Margen de Contingencia |  | Mantener > 50% de la reserva sin utilizar. |

## Objetivos de desarrollo

- Mapear y visualizar las ferias libres de Santiago en un mapa interactivo, mostrando ubicación, horarios y datos clave de cada feria. - Digitalizar el perfil de los feriantes, permitiendo su inscripción en la plataforma y la publicación de sus productos, rubros y ferias en las que participan. - Implementar una lista de compras inteligente que permita al usuario registrar productos y verificar si feriantes inscritos en ferias cercanas los ofrecen. - Incorporar un sistema de reseñas y calificaciones que permita a los usuarios evaluar ferias y feriantes, aportando transparencia y confianza a la comunidad. - Ofrecer recorridos virtuales de las ferias, permitiendo a los usuarios explorar los puestos de forma remota antes de asistir presencialmente. - Integrar un asistente con IA que responda consultas en lenguaje natural sobre ferias cercanas, disponibilidad de productos y recomendaciones personalizadas.

## Entregables

Documentos Primera Evaluación - Documento de registro de definición e identificación del proyecto - Acta de constitución - Ishikawa - Diagrama de clases - Diagrama de actividades - ppt - Mockups - PMO hoja de ruta

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Desarrollar un sistema que permita visualizar ferias a través de mapas interactivos según la comuna o sector de preferencia del usuario, incluyendo información como dirección, horarios y días de funcionamiento. El sistema indicará el nivel de concurrencia de asistentes, identificando rangos horarios donde la afluencia sea mayor o menor y así evitar aglomeraciones. Asimismo, incorporará inteligencia artificial para sugerir ferias según preferencias y cercanía del usuario. Finalmente la plataforma contará con una interfaz intuitiva, simple y de fácil acceso para garantizar una navegación rápida y permitiendo obtener la información de manera ágil.

## Premisas y restricciones

Premisas: - Los usuarios cuentan con acceso a internet para utilizar la plataforma. - Se utilizará información disponible en medios oficiales de cada municipalidad. - El sistema está enfocado principalmente en la región Metropolitana. Restricciones: - Tiempo de desarrollo limitado, corresponde a la duración del semestre. - Uso de licencias gratuitas y herramientas académicas. - Información de ferias libres limitada y desactualizada, por lo que se requiere aporte de usuarios reales, a través de reseñas.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Dificultad para obtener datos reales. - Información oficial desactualizada. - Problemas con la integración de los mapas. - Baja participación de usuarios en reseñas. - Dificultad en la implementación de inteligencia artificial, por falta de conocimiento técnico. - Dependencia de servicios externos (API de mapas o AI) que puedan afectar el funcionamiento del sistema.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

- Backend: Node.js con Express.js - Frontend: React.js - Base de datos: PostgreSQL o MySQL - Control de versiones: GitHub - API de mapas: OpenStreetMap con Leaflet - IDE: Visual Studio Code

## Tipo de Interfaz de Hardware

El sistema será desplegado en la nube, permitiendo su acceso desde cualquier lugar con conexión a internet. Se utilizarán servidores cloud para alojar el backend, la base de datos y los servicios asociados. Por parte del usuario, solo se requiere un dispositivo como computador, tablet o smartphone con navegador web. Además, se podrá utilizar el GPS del dispositivo para mostrar ferias cercanas según la ubicación.

## Tipo de Interfaz de Software

El sistema será desarrollado utilizando tecnologías web modernas. El backend se implementará en Node.js con Express.js, mientras que el frontend utilizará React.js. La base de datos será PostgreSQL o MySQL. La comunicación entre los componentes se realizará mediante API REST utilizando formato JSON. También se integrarán servicios externos como la API de mapas OpenStreetMap con Leaflet y herramientas de inteligencia artificial para funcionalidades como recomendaciones y chatbot. El control de versiones se gestionará mediante GitHub.

## Tipo de Interfaz de Usuario

La interfaz será de tipo web responsive, permitiendo su uso en computadores y dispositivos móviles. Tendrá un diseño simple, intuitivo y fácil de usar, centrado en un mapa interactivo para visualizar ferias y acceder a su información. El sistema contará con tiempos de respuesta rápidos y permitirá realizar búsquedas, aplicar filtros, dejar reseñas, crear listas de compra y utilizar un asistente virtual. Además, se busca garantizar una buena experiencia de usuario, con una navegación clara, accesible y eficiente.

# Requisitos de aprobación del proyecto

- La plataforma web se encuentre desarrollada y operativa, permitiendo visualizar ferias en un mapa interactivo con su información básica (ubicación, horarios y días de funcionamiento). - Se implementen las funcionalidades principales definidas, como búsqueda de ferias, sistema de reseñas, lista de compras y asistente con inteligencia artificial. - El sistema cumpla con los objetivos planteados, entregando información clara, accesible y útil para los usuarios. - La aplicación presente un funcionamiento estable, sin errores críticos que afecten su uso. - Se entregue la documentación completa del proyecto (acta, diagramas, prototipos, entre otros). - El proyecto sea presentado y validado por el docente o entidad evaluadora.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Creación inicial del acta de constitución | Equipo de desarrollo | 11-03-2026 |  |
| 1.1 | Ajuste de objetivos y presupuesto del proyecto | Samuel Parra | 20-03-2026 |  |
| 1.2 | Correcciones según retroalimentación del docente | Guisela Herranz | 28-03-2026 |  |
| 1.3 | Incorporación de la descripción del sistema | Constanza Páez | 30-03-2026 |  |
| 1.4 | Correcciones según retroalimentación del docente | Equipo de desarrollo | 03-04-2026 |  |