# Informe de cierre sprint 01

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo - Con Yapa |  | Constanza Páez |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 06-05-2026 |  | Duoc UC. | Grupo 3 - Con Yapa |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Samuel Parra (SP) | ConYapa |  | sa.parrac@duocuc.cl |
| Gisela Herranz (GH) | ConYapa |  | gu.herranz@duocuc.cl |
| Constanza Páez (CP) | ConYapa |  | con.paez@duocuc.cl |

# Introducción

Plataforma web ConYapa, mapa de ferias desarrollado en React y Node.Js. El proyecto consta de 6 módulos principales: Mapa interactivo, Lista de Compras, Reseñas, Recorridos virtuales, Feriantes y CaseroBot (asistente IA).

# Resumen Sprint

Primer Sprint dedicado a la distribución de tareas y desarrollo inicial.

Primera semana inicia el 15-04, en reunión de inicio de sprint se abordaron los siguientes temas:

- Revisión de documentación a entregar.

- Definición de plazos y plan de trabajo para la documentación.

- Definición de la estructura inicial del proyecto en GitHub.

- Definición de tareas y plazos para el desarrollo de los diferentes módulos del sistema.

Finalizado el sprint 01, las tareas realizadas son:

| Tarea | Fecha de realización |
| --- | --- |
| HU-US-01 (Registro) | 03-05 |
| HU-US-02 (Autenticación) | 05-05 |
| Documentación | 24-04 |

En síntesis, durante el sprint 01 se completó la documentación inicial y se completaron las pantallas de registro y autenticación del sistema.

# Tareas realizadas

A continuación, se detallan las tareas y sus respectivas sub tareas realizadas en el sprint 01:

| Tarea | Sub tarea | Fecha de realización |
| --- | --- | --- |
| Documentación | Elaboración del documento de Product Backlog | 25-04 |
| Documentación | Elaboración del documento de Sprint Backlog | 31-04 |
| Documentación | Elaboración del documento de Historias de Usuario | 23-04 |
| Documentación | Elaboración Diagrama de arquitectura | 05-05 |
| Documentación | Elaboración Diagrama de despliegue | 24-04 |
| Documentación | Elaboración Diagrama de componentes | 23-04 |
| HU-US-01 (Registro) | Crear modelo usuario | 24-04 |
| HU-US-01 (Registro) | Crear endpoints API usuario | 28-04 |
| HU-US-01 (Registro) | Crear pantalla de registro | 30-04 |
| HU-US-01 (Registro) | Pantalla de registro funcional | 03-05 |
| HU-US-02 (Autenticación) | Añadir autenticación/encriptado a la API | 03-05 |
| HU-US-02 (Autenticación) | Crear pantalla de inicio de sesión | 31-04 |
| HU-US-02 (Autenticación) | Pantalla de inicio de sesión funcional | 05-05 |

# Próximo Sprint

En el próximo Sprint (sprint 02), con fecha de inicio 06-05-26 y fecha de término 19-05-26, se realizarán las siguientes tareas:

| Tarea | Fecha de realización |
| --- | --- |
| HU-CL-01 (Ver ferias) | 19-05 |
| HU-CL-02 (Ver feriantes) | 19-05 |

En resumidas cuentas, durante el sprint 02 se trabajará en el módulo de mapa interactivo y en el módulo de feriantes.

# Anexos

PMOInformatica Plantilla de Sprint Backlog.xlsx

PMOInformatica Plantilla de Product Backlog.xlsx

Plantilla Historias Usuario - Oficina de Proyectos de Informatica.xlsx

Diagrama de Despliegue

Diagrama de componentes